Auditoria Técnica Apurada do PLANOS_LUAN

Versão refinada a partir da conferência do código, do banco e do relatório anterior

Data da apuração: 02/07/2026

# Escopo desta versão

Esta versão apurada foi montada a partir de quatro bases reais:

leitura do PDF Auditoria Planos Luan.pdf;

conferência do banco planos_luan.db;

leitura pontual de config.py, core/database.py, core/revisao_final.py e planos_luan_app.py;

conferência visual do próprio PDF para separar problema de conteúdo de problema de apresentação.

O objetivo aqui não é reescrever o relatório anterior do zero. É preservar o que ele acertou, corrigir o que ficou impreciso e transformar o diagnóstico em um plano mais seguro para o sistema real.

# 1. Parecer executivo

O relatório anterior acertou o ponto principal: o maior problema do PLANOS_LUAN não é "código ruim" isoladamente. O problema estrutural é a ausência de fronteiras claras entre:

código-fonte;

dados operacionais;

histórico de geração;

laboratório manual;

contratos de dados do próprio fluxo.

Também está correto dizer que os arquivos centrais cresceram demais e concentram responsabilidades demais, especialmente core/lote.py e planos_luan_app.py.

Onde a versão anterior exagerou ou simplificou além do ponto foi em três lugares:

historico_planos.arquivo_path não guarda hoje um caminho absoluto completo do Windows. O fluxo atual salva o arquivo em HISTORICO_DOCX_DIR e grava no banco apenas unique_filename.

A revisão pós-geração foi desabilitada na interface, mas a camada de auditoria não sumiu do código. confidence_score e avisos_validacao continuam sendo calculados e gravados no sidecar.

Algumas propostas de modularização estão bem direcionadas, mas ainda são hipóteses arquiteturais. Elas precisam ser guiadas por teste e extração gradual, não por corte cego.

Conclusão executiva: o diagnóstico estrutural é bom e merece ser aproveitado. Mas a execução deve partir da versão apurada abaixo, não da leitura literal do PDF anterior.

# 2. O que o relatório anterior acertou

| Ponto | Leitura | Avaliação |
| --- | --- | --- |
| Falta de fronteiras | O projeto mistura sistema, operação e laboratório na mesma árvore | Correto |
| Arquivos centrais extensos | core/lote.py com 3915 linhas e planos_luan_app.py com 3495 linhas | Correto |
| Contrato de dados parcial | O modelo formal da IA cobre menos do que o fluxo realmente manipula | Correto |
| Acoplamento alto | UI, regra de negócio, persistência e operação de arquivos estão muito próximas | Correto |
| Risco de regressão silenciosa | O sistema tem vários pontos onde mudanças pequenas podem produzir efeito lateral | Correto |

# 3. O que precisava de ajuste

| Item | Relatório anterior | Versão apurada | Efeito prático |
| --- | --- | --- | --- |
| arquivo_path no banco | Tratado como caminho absoluto completo do DOCX | Hoje o banco grava o nome relativo unique_filename, resolvido depois com HISTORICO_DOCX_DIR | O risco continua existindo, mas é um acoplamento entre banco e pasta-base, não um caminho absoluto salvo linha a linha |
| Revisão pós-geração | Tratada como inexistente | A revisão visual da interface foi desligada, mas a auditoria técnica ainda calcula confidence_score e avisos_validacao | O problema real é que a validação perdeu função operacional direta, não que ela tenha sido apagada |
| Separação proposta de módulos | Apresentada em alguns trechos como se já estivesse provada | Parte dela é bem fundamentada; parte ainda depende de extração assistida por testes | Evita refatoração por impulso |

# 4. Fotografia estrutural apurada

No estado atual da pasta de trabalho, o sistema convive com:

194 arquivos .py;

527 arquivos .docx;

55 arquivos .pdf;

quase 1000 arquivos .png;

18 professores cadastrados;

147 vínculos em professor_turmas;

452 registros em historico_planos.

Isso confirma que a árvore do projeto não está guardando apenas software. Ela também está sendo usada como área operacional, histórico e laboratório.

# 5. Evidências concretas conferidas

| Evidência | O que foi observado | Leitura apurada |
| --- | --- | --- |
| config.py | DB_PATH = BASE_DIR / "planos_luan.db" | O banco principal continua dentro da raiz do projeto |
| config.py | HISTORICO_DOCX_DIR = BASE_DIR / "historico_docx" | O histórico físico dos DOCX também continua na raiz |
| config.py | HABILITAR_REVISAO_POS_GERACAO = False | A revisão pós-geração foi desligada na interface |
| core/database.py | O arquivo é salvo em Path(HISTORICO_DOCX_DIR) / unique_filename | O banco depende da pasta-base do histórico para reencontrar o DOCX |
| core/database.py | O insert grava arquivo_path = unique_filename | O valor persistido hoje é relativo ao diretório do histórico, não um caminho absoluto completo |
| core/revisao_final.py | revisar_aula_gerada() calcula confidence_score e avisos_validacao | A camada de auditoria técnica continua viva |
| core/revisao_final.py | gravar_sidecar_json() salva metadados de auditoria no JSON | O sistema ainda produz rastros de validação |
| planos_luan_app.py | Quando a flag de revisão está falsa, o estado de revisão é limpo | A interface deixou de usar a revisão como etapa obrigatória |

# 6. Diagnóstico apurado por prioridade

## Crítico

| Risco | Por que é crítico | Ajuste de leitura |
| --- | --- | --- |
| Dados operacionais dentro da pasta do projeto | Banco, histórico e laboratório dividem espaço com o código | Este é o risco mais imediato e mais fácil de reduzir sem reescrever o sistema |
| Ausência de backup automático do banco | Perda ou corrupção do SQLite afeta histórico real de geração | A criticidade aqui é operacional, não apenas arquitetural |
| Contrato de dados incompleto no fluxo do plano | O objeto real circulante tem muitos campos fora do modelo principal | Isso alimenta deriva silenciosa e dificulta qualquer refatoração |

## Alto

| Risco | Por que é alto | Ajuste de leitura |
| --- | --- | --- |
| core/lote.py como centro de orquestração | Um arquivo conhece regras demais e conversa com módulos demais | O risco não é tamanho por si; é concentração de decisão |
| planos_luan_app.py misturando UI com regra | Dificulta teste, rastreio e manutenção | A interface está assumindo responsabilidades além da apresentação |
| Validação sem uso operacional forte | Os avisos ainda existem, mas não estão governando a decisão final | O problema é de calibração e encaixe no fluxo |

## Moderado

| Risco | Por que é moderado | Ajuste de leitura |
| --- | --- | --- |
| Caminhos muito orientados a Windows e pasta local | O sistema depende de convenções específicas de máquina | É um limitador de portabilidade e teste |
| EXCLUIR como área de laboratório permanente | Pode gerar ruído humano e técnico | O risco é real, mas fácil de atacar com higiene operacional |
| Campos livres em tabelas simples | Valores inconsistentes podem escapar | Problema relevante, mas não é a primeira frente |

# 7. O que eu faria primeiro, na prática

## Etapa 0 - Higiene operacional e segurança mínima

Prazo sugerido: 1 a 2 dias

Criar uma pasta de dados fora do código, como D:\PLANOS_LUAN_DATA.

Planejar a mudança de planos_luan.db, historico_docx, historico e EXCLUIR para fora da árvore principal.

Ajustar config.py para apontar para essas novas bases.

Criar backup manual antes e depois da mudança.

Testar uma geração completa logo em seguida.

Resultado esperado: a pasta do projeto volta a parecer um projeto de software, e não um depósito misto de código e operação.

## Etapa 1 - Contrato único do plano

Prazo sugerido: 3 a 5 dias

Criar core/models.py.

Definir PlanoCompleto cobrindo os campos usados no fluxo e no sidecar.

Encapsular PlanoAulaIA dentro desse contrato maior, sem descartar o modelo atual.

Fazer gravar_sidecar_json() serializar o contrato tipado.

Resultado esperado: qualquer função importante do pipeline passa a trabalhar com um objeto conhecido, e não com dicionários que crescem no meio do caminho.

## Etapa 2 - Reaproveitar a validação sem recolocar ruído na interface

Prazo sugerido: 1 a 2 dias

Manter HABILITAR_REVISAO_POS_GERACAO = False por enquanto.

Criar um script offline, como scripts/validar_sidecars.py.

Rodar os sidecars já gerados para entender padrões reais de aviso.

Só depois decidir se a revisão volta para a interface, e em que formato.

Resultado esperado: a validação volta a ser útil sem travar a operação diária.

## Etapa 3 - Quebrar core/lote.py com contrato já definido

Prazo sugerido: 1 a 2 semanas

Extrair primeiro o executor de um único plano.

Separar depois o seletor de referências.

Deixar lote.py original como fachada temporária durante a transição.

Resultado esperado: o sistema começa a ganhar pontos testáveis sem uma ruptura brusca.

## Etapa 4 - Só então mexer na fronteira UI x regra

Prazo sugerido: 1 a 2 semanas

Tirar de planos_luan_app.py tudo o que não depende de st.*.

Levar essa lógica para um módulo de operação no core.

Deixar a UI como camada de entrada, exibição e estado.

Resultado esperado: a interface deixa de ser o lugar onde o comportamento real mora.

# 8. O que eu não faria agora

Não reativaria a revisão pós-geração na interface sem calibrar os avisos offline.

Não refatoraria core/lote.py e planos_luan_app.py ao mesmo tempo.

Não mexeria em docx_generator/preencher.py antes de ter teste de regressão do documento gerado.

Não faria migração de schema do SQLite como primeira frente.

Não trataria a proposta de nova arquitetura como "corte estrutural único". O caminho aqui precisa ser incremental.

# 9. Decisão recomendada para os próximos 7 dias

| Ordem | Ação | Saída concreta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Definir a nova pasta de dados fora do projeto | Caminhos separados para banco, histórico e laboratório |
| 2 | Ajustar config.py e validar inicialização | Sistema acusando caminho quebrado logo no início |
| 3 | Criar rotina simples de backup do SQLite | Segurança mínima operacional |
| 4 | Criar core/models.py com PlanoCompleto | Contrato único para o fluxo |
| 5 | Criar um script de validação offline dos sidecars | Reaproveitamento útil da camada de auditoria |

# 10. Conclusão apurada

O relatório anterior é bom como disparador de conversa, porque acerta o centro do problema: o PLANOS_LUAN cresceu sem fronteiras suficientemente claras.

Mas a leitura mais fiel do sistema hoje é esta:

O risco mais urgente é operacional: dados reais morando dentro da pasta do projeto.

O risco mais corrosivo é lógico: um contrato de dados incompleto para o plano final.

O risco mais caro de manutenção é técnico: poucos arquivos tomando decisões demais.

O sistema não precisa ser jogado fora. Ele precisa ser reencaixado por etapas, com sequência, teste e menos improviso estrutural. A ordem importa mais do que a velocidade.

Se a equipe seguir essa sequência, há caminho real para estabilizar o projeto sem interromper o uso do sistema no dia a dia.